# Mobili

# Plano de Melhorias

Equipe:

Anderson Sobrinho Lima Laurentino

Gabriel Vanderlei de Oliveira

José Helton Alves Pimentel Araújo

João Matheus Guedes da Costa

Recife - 26/08/2021

# Histórico de Revisões

| Revisão | Data | Descrição | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 26/08/2021 | Versão Inicial | Time 4 |

Conteúdo

- Introdução

  - A Organização

  - O projeto e seu propósito

  - Equipe do projeto

- Contexto da unidade em estudo

  - Histórico da unidade organizacional

  - Principais stakeholders

  - Objetivo da unidade

  - Sistema/solução atualmente implantado(a)

- Análise de estados

  - Estado Atual

    - Processos - As Is

    - Vantagens: O que é bom?

    - Desafios: O que pode melhorar?

    - Justificativa (Identificar a causa raiz de um determinado problema; Causas comuns e causas especiais)

  - Estado Desejado

    - Análise de Gaps

      - Arquitetura de Negócios

      - Arquitetura de Sistemas de Informação

      - Arquitetura de Tecnologia

    - Processos - To Be

    - Resultados esperados

  - Plano de medições e análise - Métricas que indicarão a efetividade da transformação

    - Indicador

    - Finalidade

    - Como medir

    - Análise de impacto do indicador

- Plano de Ação

  - Visão geral da proposta de solução

  - Estratégia de Implantação

  - Cronograma Macro

- Conclusões e Considerações Finais

- Folha de Assinaturas (time e Cliente real)

- Introdução

  - A Organização

É uma instituição de ensino verticalizada que oferece educação básica à superior com cerca de 2.500 servidores e 25.000 alunos distribuídos entre os seus 17 campis no estado de Pernambuco.

A missão do IFPE é “Promover a educação profissional, científica e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, com base no princípio da indissociabilidade das ações de Ensino, Pesquisa e Extensão, comprometida com uma prática cidadã e inclusiva, de modo a contribuir para a formação integral do ser humano e o desenvolvimento sustentável da sociedade.”

A visão da instituição é: “Ser uma Instituição de referência nacional em formação profissional que promove educação, ciência e tecnologia de forma sustentável e sempre em benefício da sociedade.

Além dos valores que são “Compromisso com a justiça social, equidade, cidadania, ética, preservação do meio ambiente, transparência e gestão democrática.”

  - O projeto e seu propósito

O projeto possui como propósito principal otimizar os processos existentes no IFPE na área de transporte. Informatizando os dados de viagens e centralizando as informações para facilitar a comunicação e otimização de ações.

  - Equipe do projeto

Os integrantes que participaram ativamente na elucidação do processo de negócio e no desenvolvimento do projeto foram:

- Anderson Sobrinho Lima Laurentino - Gerente do projeto

- Gabriel Vanderlei de Oliveira - Desenvolvedor

- João Matheus Guedes da Costa - Desenvolvedor

- José Helton Alves Pimentel Araújo - Desenvolvedor

- Contexto da unidade em estudo

  - Histórico da unidade organizacional

Atualmente, o IFPE tem altos custos desnecessários relacionados ao transporte dos seus servidores, o que faz com o que o setor de transporte seja um dos maiores orçamentos do instituto. Pois, o sistema de transporte e gestão de logística do IFPE ocorre de forma manual e não automatizada, fazendo com que não haja uma visão integrada de logística entre os campi. Ocasionando, por exemplo, a ocorrência de viagens com um único passageiro com transporte com capacidade de 50 passageiros.

  - Principais stakeholders

As principais partes interessadas do projeto são:

- Os Servidores, representado por Jobson;

- O Time de Logística, representado por Jôminio;

- O Diretor de Tecnologia da Informação do IFPE, representado por Marco Eugênio;

- Os Motoristas;

- O Time de desenvolvimento;

- Os Professores.

  - Objetivo da unidade

Os principais objetivos da unidade são voltados ao aprimoramento dos processos e da eficiência dos transportes entre os campis. Criando uma cultura organizacional unificada para identificação de que os transportes são propriedade de todo o Campus.

  - Sistema/solução atualmente implantado(a)

Atualmente o sistema utilizado é baseado em registros manuais e planilhas eletrônicas. Onde para solicitação de novos transportes é necessário iniciar um requerimento junto ao setor de transportes.

- Análise de estados

  - Estado Atual

    - Processos - As Is

A modelagem de processos AS-IS é exemplificada como a observação e a documentação de como os processos funcionam atualmente. Tendo como objetivo entender o funcionamento da organização, para permitir futuras melhorias levando em consideração o que foi analisado e modelado.

Modelo BPMN do Processo AS-IS part 1.

Modelo BPMN do Processo AS-IS part 2.

Modelo BPMN do Processo AS-IS part 3.

    - Vantagens: O que é bom?

O processo atual está bem estabelecido e permite a organização dos transportes da Instituição.

    - Desafios: O que pode melhorar?

Todas as informações são armazenadas de forma manual ou em planilhas, dificultando a centralização dos dados. O período de aprovação de novos transportes devido ao processo logístico envolvido pode ser aprimorado com a utilização de um sistema automatizado.

    - Justificativa

As principais causas dos problemas são referentes à sobrecarga dos setores de transporte e a dificuldade de comunicação entre os diversos campis.

  - Estado Desejado

    - Análise de Gaps

      - Arquitetura de Negócios

Lacunas:

- Gestão de transportes descentralizada

- Processo não amigável

- Aprovações em excesso

Estratégia:

- Desenvolvimento de aplicativos com interface amigável

- Processo de aprovação semi-automática

- Aplicação para gestão centralizada de transportes

      - Arquitetura de Sistemas de Informação

Lacunas:

- Processo atual é nada automatizado, podendo gerar um choque na transição

- Aprovações em excesso

Estratégias:

- Desenvolvimento de aplicativos com interface amigável

- Processo de aprovação semi-automática

- Aplicação para gestão centralizada de transportes

      - Arquitetura de Tecnologia

Lacunas:

- Atualmente, as solicitações são feitas via e-mail;

Estratégias:

- Desenvolver um fluxo de solicitação de viagens que possibilite o uso de uma aplicação mobile

    - Processos - To Be

Como analisado anteriormente durante a explicação dos problemas no diagrama de Ishikawa, pode ser possível notar que no processo AS-IS não conta com uma interface amigável para os servidores, o coordenador não tem um papel efetivo no processo, pois ele só cria a o requerimento baseado nas informações do pedido do servidor gerando uma certa redundância, pois o servidor poderia fazer a requerimento diretamente para o time de logística. Além disso, todo o processo é orquestrado de forma manual tornando o processo lento e ineficiente.

Pensando nisso, foi desenvolvido uma reformulação do processo de solicitação de viagem, no qual conta com um novo ator, um sistema informatizado, que otimiza o processo tornando-o automatizado e eficiente na gestão de logística, pois o sistema pode realizar uma comparação entre as viagens parecidas, e assim diminuir a quantidade de veículos em rota no instituto. Com isso, foi adicionado algumas validações de forma automática, por exemplo: a viagem precisa ser criada com 2 dias de antecedência, pois o motorista precisa receber o diário de bordo nesse período; verificação da disponibilidade dos veículos entre os campi a fim de escolher o veículo ideal; E a verificação se há alguma viagem com uma rota semelhante. É possível observar em mais detalhes os ajustes feitos com as seguintes imagens:

Modelo BPMN do Processo TO-BE

Modelo BPMN do Processo TO-BE

Modelo BPMN do Processo TO-BE

    - Resultados esperados

Com a melhoria dos processos e informatização do fluxo de dados é esperado haver um aumento na velocidade do processamento de novas solicitações de transporte, diminuição da sobrecarga dos setores relacionados, aumento da eficiência na alocação de recursos e organização de rotas. Além de maior facilidade na geração de relatórios e acompanhamento de indicadores.

  - Plano de medições e análise

Os indicadores de resultado são um recurso essencial para garantir a qualidade do produto desenvolvido de fato e atingir as expectativas a qual foi requerido. Dessa forma, foram criados 2 indicadores de resultado: “Quantidade de clicks de servidores na aplicação” e “Número de pessoas sendo transportadas pela capacidade do veículo".

Indicador do resultado (QCSA)

Indicador do resultado (NP/CV)

Os indicadores do processo são medidas essenciais para que os administradores do sistema possam compreender se os processos estão alcançando o objetivo desejado. Para o sistema em análise determinamos 2 indicadores de processo: “Tempo médio para aprovar uma viagem” (TMAV) e “Quantidade de solicitações de viagens” (QSV):

Indicador do processo (TMAV)

Indicador de processo (QSV)

- Plano de Ação

  - Visão geral da proposta de solução

A proposta de solução será a construção de uma interface de um aplicativo mobile para os servidores que conte com uma fácil usabilidade, uma interface web para o time de logística conseguir analisar os indicadores de processo e aprovar as viagens. Além disso, a entrega da reformulação dos processos BPMN fará parte da entrega, uma vez que a reformulação dos processos é um artefato chave para execução dos aplicativos. Segue o link das interfaces.

Aplicativo para servidores

Aplicativo web para logística

  - Estratégia de Implantação

As partes de Oportunidades e Ameaças em todos os critérios analisados se encontravam vazias e foram removidos da visualização para facilitar a análise. Eles foram removidos porque os principais fatores que influenciam na implementação do projeto são internos.

| Critérios para escolha da estratégia de implantação | Forças (S) | Fraquezas (W) |
| --- | --- | --- |
| O nível de maturidade da empresa para enfrentar mudanças; | Por ser uma empresa governamental com alto nível de burocracia, a implementação de um sistema inovador de transporte visando unificar as unidades é uma ótima oportunidade para facilitar as mudanças. |  |
| O quanto a organização é flexível no que se refere às mudanças advindas do novo sistema; | Havendo um treinamento e acompanhamento dos atores envolvidos a Instituição deve se adequar sem problemas à adoção do novo sistema | A Instituição não possui grande flexibilidade para mudanças devido à sua natureza burocrática. |
| Expectativa dos benefícios alcançados com o ERP; | O sistema irá permitir cortar custos, aumentar a eficiência dos processos existentes, integrar a comunicação e permitir maior agilidade no planejamento e operações relacionadas aos transportes dos diversos campi do Instituto. |  |
| Grau de envolvimento dos usuários; |  | Não estamos tendo contato com os usuários do sistema, o que pode representar uma ameaça devido aos problemas práticos existentes que não estão sendo levados em consideração. |
| Nível de urgência do sistema; |  | O sistema apresenta diversas melhorias para os processos atuais da Instituição, porém ele não se enquadra como urgente, já que os mecanismos atuais funcionam adequadamente para os fins propostos. |
| Número de sistemas temporários, caso escolha uma implantação gradual; | Visando o sistema como uma nova funcionalidade, não dependente dos protocolos utilizados atualmente focando no sentido de aumentar a eficiência da utilização de recursos - não de informatizar todos os processos dos setores correlatos - então haveriam três sistemas interdependentes sendo implementados simultaneamente. |  |
| Volume e transferência de informações; | Permitirá a integração entre os Campi ampliando a integração e o compartilhamento de informações. O mesmo perfil poderá ser utilizado em todos os sistemas variando apenas a questão dos privilégios de acesso. |  |
| Apoio da alta gestão; | Estamos contando com o apoio do Diretor de Tecnologia da Informação do Instituto Federal de Pernambuco (Marco Eugênio), contando assim com todo apoio possível da alta gestão da Instituição; |  |
| Recursos tecnológicos adequados; | O Instituto possui os recursos necessários para manter e providenciar as tecnologias necessárias para o sistema. | No entanto, para os usuários que precisam de celulares com acesso à telefonia móvel é um aspecto que até o momento não cabe à Instituição, o ponto do acesso à internet pode ser visto como uma fraqueza. |
| Capacidade e disponibilidade do time de implantação. | A equipe está disponível para elaboração das etapas necessárias para o planejamento do sistema | O Time de implantação não está claro para o sistema em questão, com relação aos recursos necessários para desenvolvimento. |

A estratégia escolhida foi a implantação gradual, para que seja possível a transição do modelo existente para o proposto. Levando em conta a implementação de Workshops e treinamentos visando facilitar a adaptação aos novos processos e tecnologias.

  - Cronograma Macro

| Descrição | 1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre |
| --- | --- | --- | --- |
| Desenvolvimento da Aplicação Mobile |  |  |  |
| Desenvolvimento da Aplicação Web |  |  |  |
| Treinamento com a Aplicação Mobile |  |  |  |
| Treinamento com a Aplicação Web |  |  |  |
| Período de adaptação |  |  |  |
| Conclusão da implantação |  |  |  |

- Conclusões e Considerações Finais

A proposta de solução em questão permite aproximar e facilitar a utilização dos recursos de transportes existentes no Instituto Federal de Pernambuco. Informatizando dados de extrema importância para a gestão central e que no momento se encontravam descentralizados entre os campis. Além disso, a partir do momento que os dados são informatizados, com detalhamento de rotas e veículos, é possível localizar qualquer veículo do Campus de forma rápida e contendo suas informações de Campi de origem. Podendo também otimizar as rotas para um menor gasto com as viagens.

- Folha de Assinaturas (time e Cliente real)

Anderson, Gabriel, Helton e  João

______________________________________

Mobili Time 4

______________________________________

Marco Eugenio